Part 1:

- Strategy 1: Phân rã luồng nghiệp vụ theo thời gian

- Bản chất: Chia Epic dựa trên trạng thái của chuyến đi và thời điểm người dùng thực hiện hành động hủy

- Các Feature:

F1.1 – Hủy chuyến trước khi có tài xế nhận = xử lý đơn giản, miễn phí

F1.2 – Hủy chuyến sau khi tài xê nhận = Xử lý tính hủy 10.000đ – tiền ghi nợ hoặc thông báo cho khách đi chung

F1.3 – Tính toán lại cước phí cho hành khách còn lại: Xử lý chia lại giá cước và phát thông báo realtime khi có biến động mới nhất

- Strategy 2: Phân rã theo lớp giá trị và đối tượng

- Bản chất : Chia Epic theo đối tượng chịu tác động chính trong hệ thống và nhóm chức năng tương ứng

- Các Feature:

F2.1: Quản lý thao tác Hủy chuyến phía khách hàng: Giao điện xác nhận hủy, hiện thị lý do hủy và thông báo phí hủy

F2.2: Xử lý hủy & Đồng bộ cước phí chuyến ghép: Logic Backend tính phí 10.000đ xử lý tranh chấp thời điểm và Recalculate cước cho các khách còn lại

F2.3: Thông báo Cập nhật trạng thái Tài Xế / Khách đi chung

Part 2:

| Tiêu chí | Chiến lược 1: Phân rã theo Luồng nghiệp vụ (Workflow) | Chiến lược 2: Phân rã theo Đối tượng/Hệ thống (Actor/Operations) |
| --- | --- | --- |
| Independent (Độc lập) | (+) Cao: F1.1 có thể làm và ship ngay ở Sprint 1. F1.2 và F1.3 có thể phát triển nối tiếp ở Sprint 2 mà không bị block hoàn toàn. | (–) Thấp: F2.1 (UI Khách hàng) phụ thuộc chặt chẽ vào F2.2 (Backend tính phí). Nếu F2.2 chưa xong thì F2.1 không thể test end-to-end được. |
| Small (Nhỏ gọn) | (+) Tốt: Mỗi Feature tập trung vào đúng 1 kịch bản trạng thái (chưa nhận / đã nhận), công việc của Dev/QC vừa vặn trong 1 Sprint. | (–) Trung bình: F2.2 phải xử lý cùng lúc cả phí hủy 10k, race condition và recalculate cước nên dung lượng backend khá lớn. |
| Valuable (Mang lại giá trị) | (+) Rất cao: Ship F1.1 giúp khách hủy free sớm, sau đó ship F1.2 để bảo vệ tài xế. Mọi Increment đều có giá trị sử dụng thực tế cho End-User. | (–) Thấp hơn: Nếu chỉ hoàn thành F2.1 (UI) mà chưa có F2.2 (Backend logic) thì người dùng vẫn chưa trải nghiệm hay nhận được giá trị gì thực tế. |

Part 3:

- Chốt strategy 1: Tuân thủ nguyên tắc Vertical Slicing  giúp bàn giao từng giá trị sản phẩm qua từng sprint

- User Story

- As a customer booked the share ride and a driver has already accepted the delivery. I want to refuse the trip when having unexpected , allowed pay the penalty fee to compensation for losses for driver and system